Администрация сельского поселения Урманаевский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№22 от 14 марта 2022 года

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Урманаевского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2022 г.

В целях наведения чистоты и порядка на территории Урманаевского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского поселения Урманаевский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 18.06.2019 года № 172 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Урманаевский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Урманаевского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2022 г. (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Разместить на официальном сайте Урманаевского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу –http://urmanaevo.ru/

Глава сельского поселения

Урманаевский  сельсовет

муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан                                                       З.З. Халисова

|  | Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Урманаевский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 14.03.2022 г. № 22 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Урманаевского сельского поселения

| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2022-до надобности | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения: | 15.04.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений и домовладений. | 15.04.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий, |  |
| 2.3. Приведение в порядок мусорных контейнеров, в т. ч. закупка контейнеров; | 15.04.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 2.4. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров, бетонирование; | 15.04.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание палисадников; | 15.05.2022-15.06.2022 | руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Установка скамеек около почты с. Старые Маты | 15.05.2022-15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 2.8. Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2022 (скашивание по мере необходимости) | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.9. Ремонт памятников в с. Старые Маты и с. Новые Маты | до 09.05.2022 | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов | до 15.06.2022 | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 3.2. Установка знаков | по мере необходимости | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 4. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания; - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | июнь-июль | Организации общественного питания и торговли: ПО «Бакалы»; ИП Мустакимова; |  |
| 5. Организация работ по ремонту дорог по поселению: |  | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 5.1. Грейдирование дорог | июнь-июль | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог (после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 5.3 Текущий ремонт дорожного полотна гравийно-песчаных дорог |  |  |  |
| 6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию сорной травы | май-октябрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 6.1 Привлечение граждан к общественным работам по благоустройству. | В течение года | АСП Урманаевский сельсовет, руководители организаций и предприятий |  |
| 7. Организация спиливания опасных старовозрастных деревьев в населенных пунктах поселения | январь-декабрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 8.Уничтожение дикорастущей конопли | июнь- август | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 9. Благоустройство родника в с. Суюндюково | май-октябрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 10.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 11. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежащее состояние | январь-декабрь | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | Постоянно | АСП Урманаевский сельсовет |  |
| 14. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Постоянно | АСП Урманаевский сельсовет |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

## к Постановлению Администрации

## сельского поселения Урманаевский сельсовет

## муниципального района Бакалинский район

## Республики Башкортостан

## от 14.03.2022 г. № 22

Планы мероприятий по отдельным видам

благоустроительных работ на 2022 год по территориям сельских поселений

1. Акция «Забор»

| № п/п | Наименование сельсоветов | Снос (м) | Запланирован ремонт (м) | Примечание (пишите насел.пункты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 20м с. Урманаево, ул. Родниковая, д.16 | 15 м с. Таллы-Сыза, ул. Нагорная, д.8 |  |
|  |  | 20 м с. Суюндюково, ул. Речная, д.8 | 15 м с.Таллы-Сыза, ул. Центральная, 28 |  |
|  |  | 100м с. Урманаево, ул. Центральная, 3а |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

2. Снос ветхих домов и строений на 2021 год

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего ветхих домов и строений | Запланировано снести | Примечание (пишите насел.пункты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 7 | 1 дом-д. Мирзаитово, ул. Центральная, д.20 |  |
|  |  |  | 1дом- с. Таллы-Сыза, ул. Центральная, д.34а |  |
|  |  |  | 1 дом- с. Суюндюково, ул. Речная д.8 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

3. Ремонт и содержание уличной сети

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего (км) | Запланирован ремонт (км) | Примечание (пишите насел.пункты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 10,6 | 1,2 км ремонт дорожного полотна | с. Камаево, ул.Центральная |

4. Водонапорные башни

| № п/п | Наименование сельсоветов | Наименование населенного пункта | Количество водонапорных башен, требуемых замены, ед. | Количество водонапорных башен, подлежащих ремонту, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |

5. Обустройство памятников

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего | Мероприятия | Из них в хорошем состоянии (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт (кол-во) | Обновление (кол-во) | Покраска (кол-во) |  |
| 17 | Урманаевский | 5 | 1- с. Урманаево памятник Войну Освободителю | 1 с. Камаево стела «Вечная память погибшим за Родину 1941-1945 » | 1- с. Урманаево памятник Войну Освободителю | 3 |

6. Акция «Зеленая Башкирия»

| № п/п | Наименование сельсоветов | Населенный пункт | Место посадки | Кол-во деревьев | Кол-во кустарников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | с. Урманаево | Аллея Памяти | 50 шт | 0 |  |
|  |  | с. Таллы-Сыза | Аллея Памяти | 50 шт. | 0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

7. Посадка цветов, разведение клумб

| № п/п | Наименование сельсоветов | Наименование населенного пункта | Место посадки | Кол-во посадочного материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский ИТОГО | с. Урманаево | Зона отдыха | 200 шт. |
|  |  |  | Палисадник СДК с. Урманаево | 50 шт |
|  |  |  | палисадник ФАП | 20 шт. |
|  |  |  | палисадник МОБУ СОШ | 200 шт |
|  |  |  | ГДО МОБУ СОШ | 50 шт. |
|  |  | д. Мирзаитово | около памятника участникам ВОВ | 30 шт |
|  |  | с. Камаево | около стелы «Вечная память погибшим за Родину 1941-1945 » | 20 шт. |
|  |  |  | палисадник КБК, ФАП | 40 шт. |
|  |  | с. Суюндюково | около памятника участникам ВОВ | 30 шт. |
|  |  | с. Таллы-Сыза | около памятника участникам ВОВ | 30 шт |
|  |  |  | палисадник СК,ФАП | 40 шт. |

8. Освещение

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего установлено точек | Установить дополнительно | Заменить (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 80 | 0 | замена светильников по мере необходимости |
|  | ИТОГО |  |  |  |

9. Контейнерные площадки

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего конт.площадок | Сколько конт.площадок предстоит оборудовать, кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 18 | 4 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

10. Акция «Живые Родники»

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего родников (кол-во) | Благоустроены (кол-во) | Запланировано благоустроить (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 4 | 3 | 1- с. Суюндюково «Ат чишмэсе» |
|  | ИТОГО |  |  |  |

11. Колодцы/водоколонки

| № п/п | Наименование сельсоветов | кол-во колодец/водоколонок | Из них используемые | необходим ремонт, покраска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 0/20 | 0/20 | 0/0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |

12. Вырубка старовозрастных деревьев

| № п/п | Наименование сельсоветов | Наименование нас. пункта (улица) | Запланировано вырубить (кол-во) | Вырублено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | С.Таллы-Сыза |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

13. Остановочные павильоны в населенных пунктах

| № п/п | Наименование сельсоветов | Всего | Содержание | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 1 | удовлетворительное с. Камаево, ул. Центральная, 6а | 4 (необходимо установить) |
|  | ИТОГО |  |  |  |

14. Установка указателей населенных пунктов

| № п/п | Наименование сельсоветов | Сколько имеется | Необходимо установить | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 9 | 2 | 1 (со стороны д.Мирзаитово ) 1 ( со стороны д.Сасыкуль) |
|  | Итого |  |  |  |

15. Бесхозные объекты недвижимости

| № п/п | Наименование сельсоветов | Содержание бесхозного объекта имущества и прилегающей территории | Снос бесхозного объекта имущества запланированный на 2022 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Урманаевский | 9 шт. с.Урманаево (Здание правления, Здание АТС, Здание склада, Здание зернохранилища) с.Таллы-Сыза (коровник, телятник, телятник, зернохранилище, Здание гаража) | запланирован снос забора бывшего здания правления -100м. Здания правления бывшего базового хозяйства -удовлетворительное, прилегающая территория (заборы)- неудовлетворительном состоянии | с. Урманаево, ул.Центральная,3а |
|  | ИТОГО |  |  |  |